COMUNE DI COSTA VESCOVATO

Provincia di Alessandria

Determinazione n. 239  del  01/12/2017

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE DELL’ORTO . APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota della Regione Piemonte – Direzione Agricoltura con la quale si comunica che con determinazione n.1115 del 23/11/2016 è stato approvato il progetto e riconosciuto un contributo di €. 24.500,00 per la sistemazione della strada interpoderale dell’Orto  danneggiata dall’evento alluvionale dicembre 2013 – marzo 2014  ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 05/05/2016 avente per oggetto:” Lavori di ripristino infrastrutture danneggiate dall’evento calamitoso anno 2013 e primo trimestre 2014-Approvazione progetto definitivo-esecutivo”;

DATO ATTO che con determinazione del Servizio Tecnico n. 37 del 18/02/2017 i lavori di cui all’oggetto sono stati affidati alla Impresa FORLINO geom. Marco di Montacuto;

DATO ATTO CHE:

- i lavori sono stati consegnati in data 30/08/2017, come risulta dal verbale di consegna, ed ultimazione prevista in 60 giorni;

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 05/10/2017, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, redatto in pari data, pertanto nel rispetto del termine contrattuale previsto;

- l’esecuzione delle suddette opere ha determinato un importo netto di €. 17.683,21 oltre I.V.A.22% come risulta dallo STATO FINALE, redatto in data 10/10/2017;

RITENUTO di poter procedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal direttore dei lavori, alla conseguente liquidazione finale della spesa e dallo svincolo della polizza fidejussoria;

VISTA la fattura n.  6   del 15/11/2017  emessa dalla ditta FORLINO geom. Marco di Montacuto , di importo pari ad €. 17.683,21 oltre  IVA 22% , a saldo dello Stato Finale;

Accertata la regolarità contributiva della ditta;

Accertata la disponibilità delle risorse nell’ambito del Bilancio di Previsione 2017, gestione dei residui passivi anno 2016, in particolare all’intervento 2.09.60.101 del Bilancio di Previsione 2017che presenta la voluta disponibilità;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art.9 Dl 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà finanziata con contributo della Regione Piemonte ai sensi della Determinazione n.1115/2016;

RICHIAMATO il CIG - codice identificativo di gara  :ZE11E86731

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

ATTESA la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

DETERMINA

- di approvare lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 10/10/2017, con il quale il Direttore dei Lavori Geom. Mario Coppi dichiara che gli stessi sono stati eseguiti regolarmente e che l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti €. 17.683,21;

- di liquidare, per le ragioni esposte in premessa, la fattura  n.6    del 15/11/2017 , emessa dalla ditta FORLINO Geom. Marco di Montacuto, di importo pari a    complessivi €. 15.155,74 oltre IVA 22%  a saldo dello Stato Finale emesso dal Direttore dei Lavori e del relativo CRE;

- di dare atto che la quota IVA 22% di cui alla suddetta fattura verrà liquidata ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/72, come novellato dall’art. 1 comma 629 lett. b) della legge 190/2014 e del DM 23/01/2015;

4. di dare atto che la spesa complessiva di €. 17.683,21 oltre IVA 22% è inserita nel quadro economico di spesa e trova imputazione all’intervento  210710 del Bilancio di Previsione 2017;

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Laura Massacane

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Constatata la disponibilità esistente sull’intervento suindicato;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Costa Vescovato, 01/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Laura Massacane

=====================================================

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in data odierna e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi.

Costa Vescovato, 01/12/2017

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Massacane Maria Laura